**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22 мая 2020 года № 186-пп**

ПРАВИТЕЛЬСТВО \_\_

О внесении изменений в государственную программу «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 –
2025 годов, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 24.05.2019 № 147-пп

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 24.05.2019 № 147-пп «Об утверждении государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 –
2025 годов»:

- строку «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели государственной программы | - расселяемая площадь жилых помещений – 78068,0 кв. метра;- количество переселенных жителей из аварийных жилых домов 4 380 граждан»; |

- строки «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам» и «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам  | Общий объем финансирования государственной программы – 3 543 128 240,41 рубля, в том числе:за счет средств областного бюджета – 35 427 740,42 рубля;за счет средств Фонда – 3 507 346 222,59 рубля;за счет средств местного бюджета – 354 277,40 рубля,в том числе:1 этап (2019 – 2020 годы):общий объем финансирования государственной программы – 251 887 106,19 рубля, в том числе:за счет средств областного бюджета –2 518 620,0 рубля;за счет средств местных бюджетов –25 186,19 рубля;за счет средств Фонда – 249 343 300,0 рубля;2 этап (2020 – 2021 годы):общий объем финансирования государственной программы – 309 749 449,93 рубля, в том числе:за счет средств областного бюджета –3 097 184,78 рубля;за счет средств местных бюджетов – 30 971,85 рубля;за счет средств Фонда – 306 621 293,3 рубля;3 этап (2021 – 2022 годы):общий объем финансирования государственной программы – 309 749 449,93 рубля, в том числе:за счет средств областного бюджета –3 097 184,78 рубля;за счет средств местных бюджетов – 30 971,85 рубля,за счет средств Фонда – 306 621 293,3 рубля;4 этап (2022 – 2023 годы):общий объем финансирования государственной программы – 808 896 260,20 рубля, в том числе:за счет средств областного бюджета – 8 088 153,79 рубля;за счет средств местных бюджетов – 80 881,53 рубля; за счет средств Фонда – 800 727 224,88 рубля;5 этап (2023 – 2024 годы):общий объем финансирования государственной программы – 933 701 812,00 рубля, в том числе:за счет средств областного бюджета – 9 336 084,51рубля;за счет средств местных бюджетов – 93 360,85 рубля; за счет средств Фонда – 924 272 366,64 рубля;6 этап (2024 – до 01.09.2025):общий объем финансирования государственной программы – 929 144 162,16 рубля, в том числе:за счет средств областного бюджета – 9 290 512,56 рубля;за счет средств местных бюджетов – 92 905,13 рубля; за счет средств Фонда – 919 760 744,47 рубля |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, – 4 380, в том числе:1 этап (2019 – 2020 годы) – 391;2 этап (2020 – 2021 годы) – 453;3 этап (2021 – 2022 годы) – 451;4 этап (2022 – 2023 годы) – 1073;5 этап (2023 – 2024 годы) – 1098;6 этап (2024 – до 01.09.2025) – 914.Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, – 78 068,0 кв. метра, в том числе:1 этап (2019 – 2020 годы) – 6 594,3 кв. м.;2 этап (2020 – 2021 годы) – 7 606,24 кв. м.;3 этап (2021 – 2022 годы) – 7 237,14 кв. м.;4 этап (2022 – 2023 годы) – 17 999,48 кв. м.;5 этап (2023 – 2024 годы) – 19 806,14 кв. м.;6 этап (2024 – до 01.09.2025) – 18 824,7 кв. м.». |

1.2. В разделе 4 «Перечень показателей (индикаторов) Программы»:

 - в абзаце первом число «78,94» заменить числом «78,07»;

- таблицу 1 **«**Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов**»** изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измере-ния | Значения показателей |
| 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» |
| 1 | Расселяемая площадь жилых помещений | кв. метров | 1125,3 | 8153,0 | 8731,8 | 15274,76 | 19403,36 | 15302,48 | 10077,3 |
| 2 | Количествопереселенных жителей изаварийных жилых домов | граждан | 80 | 482 | 462 | 1004 | 1042 | 811 | 499». |

1.3. Абзацы третий и четвертый раздела 5 «Прогноз конечных результатов Программы» изложить в следующей редакции:

**«**- переселить из аварийного жилищного фонда 4 380 граждан, в том числе: 1 этап (2019 – 2020 годы) – 391 гражданина, 2 этап (2020 –
2021 годы) – 453 гражданина, 3 этап (2021 – 2022 годы) – 451 гражданина,
4 этап (2022 – 2023 годы) – 1073 гражданина, 5 этап (2023 – 2024 годы) –
1098 граждан; 6 этап (2024 – 01.09.2025 годы) – 914 граждан.

- ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, 78 068,0 кв. м., в том числе:
1 этап (2019 – 2020 годы) – 6 594,3 кв. м., 2 этап (2020 – 2021 годы) –
7 606,24 кв. м., 3 этап (2021 – 2022 годы) – 7 237,14 кв. м., 4 этап (2022 –
2023 годы) – 17 999,48 кв. м., 5 этап (2023 – 2024 годы) – 19 806,14 кв. м.,
6 этап (2024 – до 01.09.2025) – 18 824,7 кв. м.».

1.4. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«7. Система программных мероприятий

Таблица 2

Мероприятия Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиегосударственнойпрограммы,подпрограммы | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участники | Срокреали-зации | Ожидаемыйрезультат вколичественномизмерении | Последствияне реализациигосударственнойпрограммы,подпрограммы | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов |
|  | Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения финансирования строительства (приобретения) жилья для переселяемых граждан в соответствии с установленными стандартами и нормативами, предъявляемыми к качеству жилья |
| 1 | Основное мероприятие: «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Город Биробиджан» | Муниципальноеобразование«Город Биробиджан» | 2019 –2024 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 1556, в том числе: 1 этап (2019 – 2020 годы) – 194, 2 этап (2020 – 2021 годы) – 200,3 этап (2021 – 2022 годы) – 232, 4 этап (2022 –2023 годы) – 487,5 этап (2023 –2024 годы) – 443 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 26 571,5 кв. м |
| 11.2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Бирское городское поселение» | Муниципальное образование «Бирское городское поселение» | 2023 – 2024 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 120,в том числе:5 этап (2023 –2024 годы) – 120 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 2 209,2 кв. м |
| 11.3 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Валдгеймское сельское поселение» | Муниципальное образование «Валдгеймское сельское поселение» | 2020 –2023 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 12,в том числе:2 этап (2020 – 2021 годы) – 3,4 этап (2022 –2023 годы) – 9 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 271,4 кв. м |
| 11.4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Волочаевское городское поселение» | Муниципальное образование«Волочаевское городское поселение» | 2020 – 2025 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 339,в том числе: 2 этап (2020 – 2021 годы) – 66,5 этап (2023 –2024 годы) – 246,6 этап (2024 –2025 годы) – 27 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 5100,5 кв. м |
| 11.5 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Известковское городское поселение» | Муниципальное образование«Известковское городское поселение» | 2020 – 2023 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 142,в том числе: 2 этап (2020 – 2021 годы) – 27,3 этап (2021 – 2022 годы) – 103, 4 этап (2022 –2023 годы) – 12 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению» | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 2 749,8 кв. м |
| 11.6 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Облученское городское поселение» | Муниципальное образование«Облученское городское поселение» | 2019 – 2024 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 1185,в том числе:1 этап (2019 – 2020 годы) – 197, 2 этап (2020 – 2021 годы) – 124,3 этап (2021 – 2022 годы) – 114, 4 этап (2022 –2023 годы) – 531,5 этап (2023 –2024 годы) – 219 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению» | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 19 742,3 кв. м |
| 11.7 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Пашковское сельское поселение» | Муниципальное образование«Пашковское сельское поселение» | 2024 – 2025 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 20,в том числе:6 этап (2024 –2025 годы) – 20 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению» | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 715,5 кв. м |
| 11.8 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Приамурское городское поселение» | Муниципальное образование«Приамурское городское поселение» | 2020 – 2025 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 277,в том числе:2 этап (2020 – 2021 годы) – 33,5 этап (2023 –2024 годы) – 31,6 этап (2024 –2025 годы) – 213 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению» | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 5 546,8 |
| 11.9 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Птичнинское сельское поселение» | Муниципальное образование«Птичнинское сельское поселение» | 2021 – 2023 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 11,в том числе: 3 этап (2021 – 2022 годы) – 24 этап (2022 –2023 годы) – 9 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 135,2 кв. м |
| 11.10 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Смидовичское городское поселение» | Муниципальное образование«Смидовичское городское поселение» | 2024 – 2025 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 274,в том числе:6 этап (2024 – 2025 годы) – 274 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению» | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 4 825,3 кв. м |
| 11.11 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Теплоозерское городское поселение» | Муниципальное образование«Теплоозерское городское поселение» | 2022 – 2025 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 444,в том числе:4 этап (2022 – 2023 годы) – 25,5 этап (2023 – 2024 годы) – 39,6 этап (2024 – 2025 годы) – 380 | Недостижение уровня предоставления качественных жилищных услуг населению». | Расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 10 200,5 кв. м |

* 1. Абзацы шестой – восемнадцатый подраздел 8.1 «Обоснование объема средств на реализацию Программы» раздела 8 «Механизм реализации мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в следующей редакции:

«Планируемая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на 2019 год определена исходя из средней рыночной стоимости общей площади жилого помещения одного квадратного метра жилья, утвержденной Приказом Минстроя России от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года».

На последующие годы планируемая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений рассчитана с учетом применения индекса-дефлятора Минэкономразвития России.

По муниципальным образованиям области планируемая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на 2019 –
2022 годы приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Планируемая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений по годам, руб.  |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Муниципальное образование «Город Биробиджан» | 44506,96 | 40723,1 | 42799,97 |
| 2 | Муниципальное образование «Бирское городское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 3 | Муниципальное образование «Валдгеймское сельское поселение" | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 4 | Муниципальное образование «Волочаевское городское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 5 | Муниципальное образование «Известковское городское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 6 | Муниципальное образование «Облученское городское поселение» | 56814,38 | 40723,1 | 42799,97 |
| 7 | Муниципальное образование «Пашковское сельское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 8 | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 9 | Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 10 | Муниципальное образование «Смидовичское городское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97 |
| 11 | Муниципальное образование «Теплоозерское городское поселение» | 38747,0 | 40723,1 | 42799,97». |

* 1. Раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации

Программы

Общий объем финансирования государственной программы –
3 543 128 240,41 рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 35 427 740,42 рублей, за счет средств местного бюджета – 354 277,40 рублей,
за счет средств Фонда – 3 507 346 222,59 рублей.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы за счет средств областного бюджета «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполните-ли | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы |
| ГРБС | Рз | ЦСР | Всего | 1 этап (2019 – 2020 годы) | 2 этап (2020 – 2021 годы) | 3 этап (2021 –2022 годы) | 4 этап(2022 –2023 годы) | 5 этап(2023 –2024 годы) | 6 этап(2024 –2025 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | Государственная программа «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 35 427 740,42 | 2 518 620,00 | 3 097 184,78 | 3 097 184,78 | 8 088 153,79 | 9 336 084,51 | 9 290 512,56 |
| 1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы Еврейской автономной области «Региональная адресная программа  | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 35 427 740,42 | 2 518 620,00 | 3 097 184,78 | 3 097 184,78 | 8 088 153,79 | 9 336 084,51 | 9 290 512,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Город Биробиджан» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 11 104 802,14 | 572 842,61 | 1 168 773,73 | 1 572 168,54 | 3 600 329,98 | 4 190 687,28 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Бирское городское поселение» | 009 | 05 01 | 05 0 01 09602 | 1 041 357,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 357,78 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Валдгеймское сельское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 117 877,57 | 0,00 | 39 375,28 | 0,00 | 78 502,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Волочаевскоегородское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 2 364 523,71 | 0,00 | 319 807,02 | 0,00 | 0,00 | 1 806 490,83 | 238 225,86 |
| 1.5 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Известковское городское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 1 171 559,72 | 0,00 | 198 627,28 | 870 164,98 | 102 767,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение жилых помещений  | Муниципальное образование  | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 9 189 324,40 | 1 945 777,39 | 1 052 301,10 | 623 867,17 | 4 038 828,43 | 1 528 550,31 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | «Облученское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Пашковское сельское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 353 119,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 119,13 |
| 1.8 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 2 657 368,25 | 0,00 | 318 300,37 | 0,00 | 0,00 | 268 965,57 | 2 070 102,31 |
| 1.9 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 59 203,58 | 0,00 | 0,00 | 30 984,09 | 28 219,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Смидовичское городское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 2 381 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 419,64 |
| 1.11 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальное образование «Теплоозерское городское поселение» | 009 | 05 01 | 050 F3 09602 | 4 987 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 506,14 | 500 032,74 | 4 247 645,62 |

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,

внебюджетных источников

«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 01 января 2017 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |
| Всего | 1 этап (2019 – 2020 годы) | 2 этап(2020 – 2021 годы) | 3 этап(2021 – 2022 годы) | 4 этап(2022 – 2023 годы) | 5 этап(2023 – 2024 годы) | 6 этап(2024 – 2025 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственная программа «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года | Всего | 3 543 128 240,41 | 251 887 106,19 | 309 749 449,93 | 309 749 449,93 | 808 896 260,20 | 933 701 812,00 | 929 144 162,16 |
| областной бюджет | 35 427 740,42 | 2 518 620,00 | 3 097 184,78 | 3 097 184,78 | 8 088 153,79 | 9 336 084,51 | 9 290 512,56 |
| местный бюджет | 354 277,40 | 25 186,19 | 30 971,85 | 30 971,85 | 80 881,53 | 93 360,85 | 92 905,13 |
| средства Фонда | 3 507 346 222,59 | 249 343 300,00 | 306 621 293,30 | 306 621 293,30 | 800 727 224,88 | 924 272 366,64 | 919 760 744,47 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Город Биробиджан» | Всего | 1 110 591 244,89 | 57 289 971,37 | 116 889 060,83 | 157 232 575,89 | 360 069 001,65 | 419 110 635,15 | 0,00 |
| областной бюджет | 11 104 802,14 | 572 842,61 | 1 168 773,73 | 1 572 168,54 | 3 600 329,98 | 4 190 687,28 | 0,00 |
| местный бюджет | 111 048,02 | 5 728,42 | 11 687,74 | 15 721,69 | 36 003,30 | 41 906,87 | 0,00 |
| средства Фонда | 1 099 375 394,73 | 56 711 400,34 | 115 708 599,36 | 155 644 685,66 | 356 432 668,37 | 414 878 041,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из  | Всего | 104 146 191,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 146 191,19 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 041 357,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 357,78 | 0,00 |
| местный бюджет | 10 413,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413,58 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Бирское городское поселение» | средства Фонда | 103 094 419,83 |  |  |  |  | 103 094 419,83 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Валдгеймское сельское поселение» | Всего | 11 788 935,40 | 0,00 | 3 937 921,01 | 0,00 | 7 851 014,39 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 117 877,57 | 0,00 | 39 375,28 | 0,00 | 78 502,29 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 178,77 | 0,00 | 393,75 | 0,00 | 785,02 | 0,00 | 0,00 |
| средства Фонда | 11 669 879,06 | 0,00 | 3 898 151,98 | 0,00 | 7 771 727,08 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Волочаевское городское поселение» | Всего | 236 476 016,81 | 0,00 | 31 983 900,30 | 0,00 | 0,00 | 180 667 147,88 | 23 824 968,63 |
| областной бюджет | 2 364 523,71 | 0,00 | 319 807,02 | 0,00 | 0,00 | 1 806 490,83 | 238 225,86 |
| местный бюджет | 23 645,25 | 0,00 | 3 198,08 | 0,00 | 0,00 | 18 064,91 | 2 382,26 |
| средства Фонда | 234 087 847,85 | 0,00 | 31 660 895,20 | 0,00 | 0,00 | 178 842 592,14 | 23 584 360,51 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Известковское городское поселение» | Всего | 117 167 687,61 | 0,00 | 19 864 714,24 | 87 025 200,08 | 10 277 773,29 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 171 559,72 | 0,00 | 198 627,28 | 870 164,98 | 102 767,46 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 11 715,59 | 0,00 | 1 986,27 | 8 701,65 | 1 027,67 | 0,00 | 0,00 |
| средства Фонда | 115 984 412,30 | 0,00 | 19 664 100,69 | 86 146 333,45 | 10 173 978,16 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном | Всего | 919 024 271,19 | 194 597 134,82 | 105 240 633,48 | 62 392 955,38 | 403 923 231,14 | 152 870 316,37 | 0,00 |
| областной бюджет | 9 189 324,40 | 1 945 777,39 | 1 052 301,10 | 623 867,17 | 4038 828,43 | 1 528 550,31 | 0,00 |
| местный бюджет | 91 893,23 | 19 457,77 | 10 523,01 | 6 238,67 | 40 388,28 | 15 285,50 | 0,00 |
| средства Фонда | 909 743 053,56 | 192 631 899,66 | 104 177 809,37 | 61 762 849,54 | 399 844 014,43 | 151 326 480,56 | 0,00 |
| внебюджетные  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | образовании«Облученское городское поселение» | источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Пашковское сельское поселение» | Всего | 35 315 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 315 444,50 |
| областной бюджет | 353 119,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 119,13 |
| местный бюджет | 3 531,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531,19 |
| средства Фонда | 34 958 794,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 958 794,18 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Приамурское городское поселение» | Всего | 265 763 399,30 | 0,00 | 31 833 220,07 | 0,00 | 0,00 | 26 899 247,10 | 207 030 932,13 |
| областной бюджет | 2 657 368,25 | 0,00 | 318 300,37 | 0,00 | 0,00 | 268 965,57 | 2 070 102,31 |
| местный бюджет | 26 573,68 | 0,00 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689,66 | 20 701,02 |
| средства Фонда | 263 079 457,37 | 0,00 | 31 511 736,70 | 0,00 | 0,00 | 26 627 591,87 | 204 940 128,80 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Птичнинское сельское поселение» | Всего | 5 920 949,30 | 0,00 | 0,00 | 3 098 718,58 | 2 822 230,72 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 59 203,58 | 0,00 | 0,00 | 30 984,09 | 28219,49 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 592,04 | 0,00 | 0,00 | 309,84 | 282,2 | 0,00 | 0,00 |
| средства Фонда | 5 861 153,68 | 0,00 | 0,00 | 3067424,65 | 2793729,03 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Смидовичское  | Всего | 238 165 778,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 165 778,25 |
| областной бюджет | 2 381 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 419,64 |
| местный бюджет | 23 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 814,20 |
| средства Фонда | 235 760 544,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 760 544,41 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда вмуниципальном образовании«Теплоозерское городское поселение» | Всего | 498 768 321,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 953 009,01 | 50 008 274,31 | 424 807 038,65 |
| областной бюджет | 4 987 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 506,14 | 500 032,74 | 4 247 645,62 |
| местный бюджет | 49 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,06 | 5 000,33 | 42 476,46 |
| средства Фонда | 493 731 265,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 711 107,81 | 49 503 241,24 | 420 516 916,57 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

Структура

финансирования государственной программы по направлениям расходов «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (рублей), годы |
| Всего | В том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |
|  | 3 543 128 240,41 | 251 887 106,19 | 309 749 449,93 | 309 749 449,93 | 808 896 260,20 | 933 701 812,00 | 929 144 162,16 |
| Областной бюджет | 35 427 740,42 | 2 518 620,00 | 3 097 184,78 | 3 097 184,78 | 8 088 153,79 | 9 336 084,51 | 9 290 512,56 |
| Местный бюджет | 354 277,40 | 25 186,19 | 30 971,85 | 30 971,85 | 80 881,53 | 93 360,85 | 92 905,13 |
| Другие источники | 3 507 346 222,59 | 249 343 300,00 | 306 621 293,30 | 306 621 293,30 | 800 727 224,88 | 924 272 366,64 | 919 760 744,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства Фонда | 3 507 346 222,59 | 249 343 300,00 | 306 621 293,30 | 306 621 293,30 | 800 727 224,88 | 924 272 366,64 | 919 760 744,47 |
| Капитальные вложения |
|  | 3 543 128 240,41 | 251 887 106,19 | 309 749 449,93 | 309 749 449,93 | 808 896 260,20 | 933 701 812,00 | 929 144 162,16 |
| Областной бюджет | 35 427 740,42 | 2 518 620,00 | 3 097 184,78 | 3 097 184,78 | 8 088 153,79 | 9 336 084,51 | 9 290 512,56 |
| Местный бюджет | 354 277,40 | 25 186,19 | 30 971,85 | 30 971,85 | 80 881,53 | 93 360,85 | 92 905,13 |
| Другие источники | 3 507 346 222,59 | 249 343 300,00 | 306 621 293,30 | 306 621 293,30 | 800 727 224,88 | 924 272 366,64 | 919 760 744,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства Фонда | 3 507 346 222,59 | 249 343 300,00 | 306 621 293,30 | 306 621 293,30 | 800 727 224,88 | 924 272 366,64 | 919 760 744,47 |
| Прочие расходы |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Приложения № 1 – № 4 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «Приложение № 1 к государственной программе«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов |

Перечень

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу и реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования  | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным  |  Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года  | Планируемая дата окончания переселения |
|
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 78 068,00 | 4 380 | x |
| Итого по Биробиджанский муниципальный район | x | x | 406,60 | 23 | x |
| 1 | с Аэропорт | с. Аэропорт, ул. Центральная, д. 2 | 1960 | 13.08.2015 | 271,40 | 12 | 31.12.2023 |
| 2 | с Птичник | с. Птичник, ул. Центральная, д. 13 | 1938 | 15.11.2016 | 135,20 | 11 | 31.12.2023 |
| Итого по Город Биробиджан | x | x | 26 571,50 | 1 556 | x |
| 3 | Биробиджан | г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 7 | 1961 | 03.06.2016 | 139,20 | 12 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Биробиджан | г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 15 | 1974 | 18.12.2014 | 489,80 | 32 | 31.12.2020 |
| 5 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Гвардейская, д. 4 | 1938 | 18.12.2014 | 475,70 | 23 | 31.12.2022 |
| 6 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Гоголя, д. 16 | 1938 | 21.12.2016 | 490,10 | 24 | 31.12.2023 |
| 7 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Гоголя, д. 18 | 1939 | 18.12.2014 | 394,50 | 31 | 31.12.2021 |
| 8 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Дальняя, д. 45 | 1938 | 23.09.2016 | 234,80 | 7 | 31.12.2023 |
| 9 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Дальняя, д. 47 | 1938 | 02.12.2016 | 231,10 | 12 | 31.12.2023 |
| 10 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Депутатская, д. 3 | 1938 | 03.06.2016 | 230,70 | 17 | 31.12.2023 |
| 11 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Заводская, д. 20 | 1976 | 26.02.2016 | 738,50 | 78 | 31.12.2023 |
| 12 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Заводская, д. 22 | 1981 | 18.12.2014 | 1 020,20 | 69 | 31.12.2021 |
| 13 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, д. 17 | 1939 | 04.05.2016 | 238,50 | 25 | 31.12.2023 |
| 14 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, д. 30 | 1938 | 28.02.2015 | 288,00 | 10 | 31.12.2023 |
| 15 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, д. 32 | 1937 | 23.09.2016 | 238,60 | 10 | 31.12.2023 |
| 16 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, д. 41 | 1982 | 18.12.2014 | 340,70 | 23 | 31.12.2020 |
| 17 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 17 | 1936 | 21.12.2016 | 446,50 | 21 | 31.12.2023 |
| 18 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 21 | 1948 | 27.12.2016 | 466,50 | 24 | 31.12.2023 |
| 19 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 23 | 1937 | 26.02.2016 | 463,70 | 18 | 31.12.2023 |
| 20 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 39 | 1936 | 21.12.2016 | 522,40 | 22 | 31.12.2023 |
| 21 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 41 | 1936 | 18.12.2014 | 473,40 | 36 | 31.12.2022 |
| 22 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 43 | 1936 | 18.12.2014 | 471,70 | 30 | 31.12.2022 |
| 23 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 63 | 1937 | 02.12.2016 | 276,80 | 23 | 31.12.2023 |
| 24 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 63А | 1937 | 02.12.2016 | 510,60 | 30 | 31.12.2024 |
| 25 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 65а. | 1938 | 26.06.2014 | 445,80 | 32 | 31.12.2020 |
| 26 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 1 | 1938 | 18.12.2014 | 491,20 | 29 | 31.12.2021 |
| 27 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 2 | 1938 | 21.12.2016 | 443,10 | 19 | 31.12.2024 |
| 28 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 4 | 1939 | 22.12.2016 | 502,10 | 30 | 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 6 | 1938 | 18.12.2014 | 484,70 | 27 | 31.12.2022 |
| 30 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 9 | 1938 | 27.12.2016 | 475,10 | 19 | 31.12.2024 |
| 31 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 10 | 1939 | 18.12.2014 | 464,70 | 30 | 31.12.2022 |
| 32 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 11 | 1938 | 18.12.2014 | 382,70 | 20 | 31.12.2023 |
| 33 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д. 18 | 1939 | 21.12.2016 | 513,80 | 26 | 31.12.2023 |
| 34 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 5 | 1938 | 21.12.2016 | 325,60 | 16 | 31.12.2024 |
| 35 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 13 | 1938 | 18.12.2014 | 421,00 | 24 | 31.12.2022 |
| 36 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 17 | 1938 | 18.12.2014 | 496,50 | 30 | 31.12.2021 |
| 37 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 37 | 1970 | 18.12.2014 | 319,70 | 33 | 31.12.2022 |
| 38 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 41 | 1968 | 22.09.2016 | 439,90 | 35 | 31.12.2024 |
| 39 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 47 | 1971 | 18.12.2014 | 507,90 | 50 | 31.12.2021 |
| 40 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Кутузова, д. 1 | 1937 | 06.05.2016 | 439,10 | 28 | 31.12.2022 |
| 41 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Лермонтова, д. 10 | 1964 | 18.12.2014 | 439,20 | 30 | 31.12.2023 |
| 42 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Некрасова, д. 10 | 1968 | 21.12.2016 | 522,40 | 27 | 31.12.2024 |
| 43 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Озерная, д. 39 | 1938 | 02.12.2016 | 476,10 | 13 | 31.12.2024 |
| 44 | Биробиджан | г. Биробиджан, пер. Первомайский, д. 6 | 1966 | 23.09.2016 | 475,20 | 30 | 31.12.2023 |
| 45 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 65 | 1958 | 27.12.2016 | 569,00 | 36 | 31.12.2024 |
| 46 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Попова, д. 5 | 1938 | 21.12.2016 | 584,70 | 16 | 31.12.2024 |
| 47 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Пригородная, д. 5а | 1965 | 21.12.2016 | 507,30 | 20 | 31.12.2024 |
| 48 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Советская, д. 3 | 1974 | 03.06.2016 | 550,50 | 35 | 31.12.2024 |
| 49 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Советская, д. 31 | 1939 | 17.09.2015 | 179,00 | 6 | 31.12.2024 |
| 50 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Советская, д. 45 | 1938 | 21.12.2016 | 645,20 | 38 | 31.12.2024 |
| 51 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Текстильная, д. 18 | 1955 | 23.09.2016 | 65,70 | 2 | 31.12.2024 |
| 52 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Транспортная, д. 29 | 1938 | 18.12.2014 | 275,90 | 21 | 31.12.2020 |
| 53 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Транспортная, д. 31 | 1939 | 18.12.2014 | 292,80 | 18 | 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Транспортная, д. 35 | 1936 | 27.12.2016 | 471,00 | 16 | 31.12.2024 |
| 55 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Ульяновская, д. 8 | 1960 | 02.12.2016 | 415,30 | 8 | 31.12.2024 |
| 56 | Биробиджан | г. Биробиджан, пер. Швейный, д. 3 | 1936 | 02.12.2016 | 423,30 | 24 | 31.12.2023 |
| 57 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 14 | 1969 | 03.06.2016 | 232,40 | 26 | 31.12.2024 |
| 58 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 65 | 1939 | 18.12.2014 | 592,00 | 33 | 31.12.2023 |
| 59 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 38 | 1957 | 18.12.2014 | 445,90 | 27 | 31.12.2020 |
| 60 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 39 | 1939 | 18.12.2014 | 327,20 | 17 | 31.12.2020 |
| 61 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 44 | 1940 | 21.12.2016 | 456,10 | 13 | 31.12.2024 |
| 62 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 46 | 1940 | 18.12.2014 | 364,30 | 25 | 31.12.2020 |
| 63 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 52 | 1940 | 18.12.2014 | 449,10 | 25 | 31.12.2023 |
| 64 | Биробиджан | г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 58 | 1940 | 18.12.2014 | 477,00 | 25 | 31.12.2023 |
| Итого по Облученский муниципальный район | x | x | 35 617,30 | 1 911 | x |
| 65 | Бира | п. Бира, ул. Садовая, д. 2 | 1936 | 30.12.2016 | 120,10 | 7 | 31.12.2024 |
| 66 | Бира | п. Бира, ул. Садовая, д. 4 | 1913 | 30.12.2016 | 89,00 | 9 | 31.12.2024 |
| 67 | Бира | п. Бира, ул. Садовая, д. 6 | 1913 | 30.12.2016 | 90,30 | 3 | 31.12.2023 |
| 68 | Бира | п. Бира, ул. Садовая, д. 8 | 1914 | 30.12.2016 | 84,50 | 6 | 31.12.2024 |
| 69 | Бира | п. Бира, ул. Садовая, д. 10 | 1913 | 30.12.2016 | 133,10 | 7 | 31.12.2024 |
| 70 | Бира | п. Бира, ул. Садовая, д. 11 | 1938 | 30.12.2016 | 237,80 | 9 | 31.12.2024 |
| 71 | Бира | п. Бира, ул. Садовая, д. 32а | 1936 | 30.12.2016 | 109,70 | 6 | 31.12.2024 |
| 72 | Известковый | п. Известковый, ул. Амурская, д. 1 | 1938 | 31.12.2014 | 364,50 | 20 | 01.09.2025 |
| 73 | Известковый | п. Известковый, ул. Амурская, д. 9 | 1938 | 31.12.2014 | 174,60 | 8 | 31.12.2023 |
| 74 | Известковый | п. Известковый, ул. Амурская, д. 10 | 1938 | 31.12.2014 | 310,50 | 16 | 31.12.2023 |
| 75 | Известковый | п. Известковый, ул. Ведина, д. 11 | 1938 | 31.12.2014 | 487,80 | 27 | 31.12.2021 |
| 76 | Известковый | п. Известковый, ул. Ведина, д. 15 | 1958 | 31.12.2014 | 358,40 | 12 | 31.12.2023 |
| 77 | Известковый | п. Известковый, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1938 | 31.12.2014 | 261,10 | 15 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78 | Известковый | п. Известковый, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1938 | 31.12.2014 | 310,80 | 26 | 31.12.2023 |
| 79 | Известковый | п. Известковый, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1938 | 29.05.2013 | 67,60 | 2 | 31.12.2021 |
| 80 | Известковый | п. Известковый, ул. Капитана Ведина, д. 13 | 1938 | 31.12.2014 | 414,50 | 16 | 31.12.2023 |
| 81 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 2 | 1936 | 25.08.2014 | 412,60 | 28 | 31.12.2020 |
| 82 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 1936 | 25.08.2014 | 456,40 | 33 | 31.12.2021 |
| 83 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1936 | 25.08.2014 | 424,90 | 36 | 31.12.2021 |
| 84 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1936 | 25.08.2014 | 499,20 | 44 | 31.12.2024 |
| 85 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 22 | 1915 | 17.06.2016 | 210,90 | 11 | 30.12.2024 |
| 86 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 24 | 1915 | 17.06.2016 | 157,10 | 9 | 30.12.2024 |
| 87 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 26 | 1916 | 17.06.2016 | 153,60 | 8 | 31.12.2024 |
| 88 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 28 | 1915 | 17.06.2016 | 206,70 | 6 | 31.12.2024 |
| 89 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 42 | 1915 | 17.06.2016 | 141,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 90 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 44 | 1915 | 17.06.2016 | 142,10 | 8 | 31.12.2023 |
| 91 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 46 | 1914 | 17.06.2016 | 211,90 | 15 | 31.12.2023 |
| 92 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 48 | 1913 | 17.06.2016 | 186,10 | 17 | 31.12.2023 |
| 93 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 50 | 1913 | 17.06.2016 | 193,90 | 11 | 31.12.2023 |
| 94 | Облучье | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 54 | 1938 | 25.08.2014 | 426,30 | 27 | 31.12.2021 |
| 95 | Облучье | г. Облучье, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 1938 | 25.08.2014 | 378,70 | 20 | 31.12.2022 |
| 96 | Облучье | г. Облучье, ул. Березовая, д. 1 | 1913 | 17.06.2016 | 145,30 | 15 | 31.12.2023 |
| 97 | Облучье | г. Облучье, ул. Березовая, д. 3 | 1914 | 17.06.2016 | 144,00 | 8 | 31.12.2023 |
| 98 | Облучье | г. Облучье, ул. Березовая, д. 5 | 1913 | 17.06.2016 | 143,30 | 8 | 31.12.2023 |
| 99 | Облучье | г. Облучье, ул. Березовая, д. 9 | 1912 | 17.06.2016 | 118,60 | 9 | 31.12.2023 |
| 100 | Облучье | г. Облучье, ул. Березовая, д. 10 | 1915 | 17.06.2016 | 58,40 | 5 | 31.12.2023 |
| 101 | Облучье | г. Облучье, ул. Березовая, д. 11 | 1939 | 05.02.2013 | 491,60 | 20 | 31.12.2020 |
| 102 | Облучье | г. Облучье, ул. Березовая, д. 15 | 1938 | 28.08.2014 | 485,40 | 25 | 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 103 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 3 | 1913 | 17.06.2016 | 187,00 | 10 | 31.12.2023 |
| 104 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 5 | 1915 | 17.06.2016 | 212,40 | 13 | 31.12.2023 |
| 105 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 6 | 1936 | 25.08.2014 | 425,50 | 24 | 31.12.2020 |
| 106 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 7 | 1914 | 17.06.2016 | 213,90 | 12 | 31.12.2023 |
| 107 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 10 | 1914 | 17.06.2016 | 207,10 | 15 | 31.12.2023 |
| 108 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 11 | 1914 | 17.06.2016 | 212,90 | 18 | 31.12.2023 |
| 109 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 12 | 1914 | 17.06.2016 | 226,70 | 17 | 31.12.2023 |
| 110 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 13 | 1914 | 17.06.2016 | 143,60 | 11 | 31.12.2023 |
| 111 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 15 | 1913 | 17.06.2016 | 153,00 | 10 | 31.12.2023 |
| 112 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 17 | 1914 | 17.06.2016 | 222,90 | 10 | 31.12.2023 |
| 113 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 19 | 1937 | 25.08.2014 | 496,40 | 17 | 31.12.2021 |
| 114 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 21 | 1914 | 17.06.2016 | 197,00 | 8 | 31.12.2023 |
| 115 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 22 | 1914 | 17.06.2016 | 215,40 | 18 | 31.12.2023 |
| 116 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 23 | 1916 | 17.06.2016 | 197,10 | 13 | 31.12.2023 |
| 117 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 24 | 1914 | 17.06.2016 | 141,50 | 12 | 31.12.2023 |
| 118 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 26 | 1914 | 17.06.2016 | 135,20 | 6 | 31.12.2023 |
| 119 | Облучье | г. Облучье, ул. Верхняя, д. 28 | 1914 | 17.06.2016 | 182,10 | 11 | 31.12.2023 |
| 120 | Облучье | г. Облучье, ул. Гаражная, д. 8 | 1960 | 21.12.2016 | 57,10 | 5 | 31.12.2023 |
| 121 | Облучье | г. Облучье, ул. Гаражная, д. 39 | 1959 | 08.07.2016 | 547,60 | 21 | 31.12.2023 |
| 122 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 4 | 1962 | 17.06.2016 | 528,70 | 37 | 31.12.2023 |
| 123 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 40 | 1938 | 25.08.2014 | 411,70 | 31 | 31.12.2022 |
| 124 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 42 | 1938 | 25.08.2014 | 470,20 | 27 | 31.12.2021 |
| 125 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 46 | 1939 | 25.08.2014 | 474,10 | 23 | 31.12.2021 |
| 126 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 48 | 1938 | 25.08.2014 | 419,30 | 29 | 31.12.2022 |
| 127 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 50 | 1939 | 25.08.2014 | 492,50 | 31 | 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 54 | 1938 | 25.08.2014 | 480,40 | 27 | 31.12.2021 |
| 129 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 58 | 1939 | 25.08.2014 | 466,60 | 30 | 31.12.2021 |
| 130 | Облучье | г. Облучье, ул. Денисова, д. 60 | 1940 | 25.08.2014 | 419,90 | 32 | 31.12.2020 |
| 131 | Облучье | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1938 | 25.08.2014 | 449,80 | 22 | 31.12.2021 |
| 132 | Облучье | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 18 | 1938 | 25.08.2014 | 366,20 | 20 | 31.12.2023 |
| 133 | Облучье | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 22 | 1938 | 25.08.2014 | 517,00 | 40 | 31.12.2022 |
| 134 | Облучье | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1938 | 25.08.2014 | 413,60 | 19 | 31.12.2022 |
| 135 | Облучье | г. Облучье, ул. Ключевая, д. 4 | 1956 | 07.11.2016 | 594,90 | 17 | 31.12.2024 |
| 136 | Облучье | г. Облучье, ул. Кузнечная, д. 33 | 1932 | 25.08.2014 | 485,40 | 29 | 31.12.2022 |
| 137 | Облучье | г. Облучье, ул. Кузнечная, д. 35 | 1939 | 25.08.2014 | 489,00 | 36 | 31.12.2024 |
| 138 | Облучье | г. Облучье, ул. Кузнечная, д. 37 | 1939 | 25.08.2014 | 456,80 | 26 | 31.12.2023 |
| 139 | Облучье | г. Облучье, ул. Кузнечная, д. 39 | 1940 | 25.08.2014 | 407,90 | 22 | 31.12.2020 |
| 140 | Облучье | г. Облучье, ул. Тварковского, д. 83 | 1938 | 25.08.2014 | 468,10 | 19 | 31.12.2023 |
| 141 | Облучье | г. Облучье, ул. Тварковского, д. 85 | 1936 | 25.08.2014 | 372,40 | 15 | 31.12.2020 |
| 142 | Облучье | г. Облучье, ул. Тварковского, д. 87 | 1936 | 25.08.2014 | 219,10 | 24 | 31.12.2020 |
| 143 | Облучье | г. Облучье, ул. Тварковского, д. 89 | 1912 | 17.06.2016 | 176,30 | 9 | 31.12.2024 |
| 144 | п Лондоко-Завод | п. Лондоко-Завод, ул. Пригородная, д. 25 | 1957 | 11.05.2016 | 139,10 | 4 | 31.12.2024 |
| 145 | п Лондоко-Завод | п. Лондоко-Завод, ул. Пригородная, д. 26 | 1957 | 11.05.2016 | 194,20 | 9 | 31.12.2024 |
| 146 | п Лондоко-Завод | с. Лондоко, ул. Овражная, д. 24а | 1978 | 11.05.2016 | 280,00 | 7 | 31.12.2024 |
| 147 | с Будукан | с. Будукан, ул. Заречная, д. 1 | 1965 | 30.12.2016 | 360,80 | 14 | 31.12.2024 |
| 148 | с Будукан | с. Будукан, ул. Заречная, д. 4 | 1969 | 30.12.2016 | 342,90 | 21 | 31.12.2024 |
| 149 | с Будукан | с. Будукан, ул. Заречная, д. 6 | 1974 | 30.12.2016 | 641,00 | 38 | 31.12.2024 |
| 150 | с Лондоко | п. Лондоко-Завод, ул. Комсомольская, д. 4 | 1974 | 11.05.2016 | 378,90 | 17 | 31.12.2024 |
| 151 | с Пашково | с. Пашково, ул. Пограничная, д. 8 | 1968 | 28.12.2016 | 715,50 | 20 | 01.09.2025 |
| 152 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1956 | 15.07.2016 | 391,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 153 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1956 | 02.11.2016 | 407,50 | 16 | 01.09.2025 |
| 154 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, д. 10 | 1955 | 11.10.2016 | 409,90 | 14 | 01.09.2025 |
| 155 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, д. 12 | 1955 | 11.10.2016 | 359,20 | 12 | 01.09.2025 |
| 156 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, д. 13 | 1957 | 11.10.2016 | 305,10 | 19 | 01.09.2025 |
| 157 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, д. 14 | 1955 | 11.10.2016 | 346,90 | 21 | 01.09.2025 |
| 158 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, д. 4 | 1956 | 27.08.2016 | 340,60 | 13 | 01.09.2025 |
| 159 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, д. 6 | 1956 | 27.08.2016 | 259,30 | 12 | 01.09.2025 |
| 160 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 6 | 1953 | 15.07.2016 | 328,00 | 14 | 01.09.2025 |
| 161 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 8 | 1953 | 11.05.2016 | 385,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 162 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 9 | 1956 | 15.07.2016 | 241,10 | 11 | 01.09.2025 |
| 163 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 10 | 1953 | 15.07.2016 | 384,00 | 24 | 01.09.2025 |
| 164 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 12 | 1953 | 15.07.2016 | 356,70 | 16 | 01.09.2025 |
| 165 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 15 | 1959 | 15.07.2016 | 617,40 | 25 | 01.09.2025 |
| 166 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 26 | 1957 | 10.11.2016 | 407,60 | 17 | 01.09.2025 |
| 167 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 32 | 1958 | 16.08.2013 | 664,70 | 24 | 31.12.2022 |
| 168 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Сазонова, д. 3 | 1956 | 15.07.2016 | 330,60 | 18 | 01.09.2025 |
| 169 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Сазонова, д. 5 | 1956 | 15.07.2016 | 405,00 | 18 | 01.09.2025 |
| 170 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Сазонова, д. 7 | 1956 | 15.07.2016 | 399,70 | 23 | 01.09.2025 |
| 171 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Сазонова, д. 9 | 1957 | 11.05.2016 | 246,80 | 8 | 01.09.2025 |
| 172 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Сазонова, д. 11 | 1957 | 11.05.2016 | 310,30 | 16 | 01.09.2025 |
| 173 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Сазонова, д. 13 | 1957 | 11.05.2016 | 295,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 174 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Советская, д. 3 | 1952 | 28.12.2016 | 483,60 | 23 | 01.09.2025 |
| 175 | Теплоозерск | п. Теплоозерск, ул. Советская, д. 4 | 1953 | 10.11.2016 | 533,00 | 25 | 31.12.2023 |
| Итого по Смидовичский муниципальный район | x | x | 15 472,60 | 890 | x |
| 176 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Вокзальная, д. 47 | 1939 | 30.11.2016 | 378,70 | 37 | 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 177 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Вокзальная, д. 55 | 1939 | 30.11.2016 | 219,70 | 12 | 01.09.2025 |
| 178 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Вокзальная, д. 60 | 1938 | 30.11.2016 | 331,80 | 23 | 31.12.2024 |
| 179 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Вокзальная, д. 79 | 1965 | 30.11.2016 | 82,40 | 10 | 31.12.2024 |
| 180 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, пер. Магазинный, д. 2 | 1939 | 30.11.2016 | 518,80 | 32 | 31.12.2024 |
| 181 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, пер. Магазинный, д. 4 | 1938 | 30.11.2016 | 536,70 | 38 | 31.12.2024 |
| 182 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 21 | 1939 | 30.11.2016 | 388,70 | 22 | 31.12.2024 |
| 183 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 23 | 1938 | 30.11.2016 | 523,90 | 18 | 31.12.2024 |
| 184 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 25 | 1938 | 30.11.2016 | 408,80 | 24 | 31.12.2024 |
| 185 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 27 | 1939 | 30.11.2016 | 180,30 | 13 | 31.12.2024 |
| 186 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 32 | 1939 | 30.11.2016 | 273,30 | 30 | 31.12.2024 |
| 187 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Шевченко, д. 3 | 1938 | 30.11.2016 | 222,90 | 14 | 01.09.2025 |
| 188 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Шевченко, д. 5 | 1938 | 30.11.2016 | 302,60 | 24 | 31.12.2024 |
| 189 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Шевченко, д. 7 | 1938 | 30.11.2016 | 387,50 | 26 | 31.12.2024 |
| 190 | Волочаевка-2 | п. Волочаевка-2, ул. Шевченко, д. 8 | 1938 | 30.11.2016 | 344,40 | 16 | 31.12.2024 |
| 191 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Амурская, д. 1 | 1955 | 13.12.2016 | 433,30 | 23 | 31.12.2023 |
| 192 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Амурская, д. 3 | 1957 | 10.11.2016 | 631,80 | 31 | 01.09.2025 |
| 193 | Приамурский | п. Приамурский, пер. Белинского, д. 5 | 1937 | 10.11.2016 | 137,30 | 8 | 31.12.2024 |
| 194 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 21 | 1961 | 10.11.2016 | 654,10 | 32 | 01.09.2025 |
| 195 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 23 | 1960 | 11.10.2016 | 650,50 | 38 | 01.09.2025 |
| 196 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 29 | 1955 | 13.12.2016 | 387,30 | 17 | 01.09.2025 |
| 197 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 31 | 1956 | 10.11.2016 | 753,70 | 28 | 01.09.2025 |
| 198 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 33 | 1955 | 13.12.2016 | 756,50 | 30 | 01.09.2025 |
| 199 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Гоголя, д. 11 | 1940 | 03.11.2016 | 170,70 | 13 | 01.09.2025 |
| 200 | Приамурский | п. Приамурский, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1916 | 10.11.2016 | 83,40 | 8 | 01.09.2025 |
| 201 | с им Тельмана | с. им Тельмана, ул. Калинина, д. 1 | 1950 | 10.11.2016 | 124,00 | 12 | 01.09.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 202 | с им Тельмана | с. им Тельмана, ул. Набережная, д. 2 | 1959 | 10.11.2016 | 115,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 203 | с им Тельмана | с. им Тельмана, ул. Набережная, д. 4 | 1955 | 10.11.2016 | 106,70 | 9 | 01.09.2025 |
| 204 | с им Тельмана | с. им Тельмана, ул. Театральная, д. 3 | 1959 | 10.11.2016 | 542,50 | 23 | 01.09.2025 |
| 205 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1938 | 30.12.2016 | 303,60 | 18 | 01.09.2025 |
| 206 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 13 | 1927 | 30.12.2016 | 91,30 | 6 | 01.09.2025 |
| 207 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 15 | 1927 | 30.12.2016 | 216,10 | 16 | 01.09.2025 |
| 208 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 1927 | 30.12.2016 | 260,60 | 14 | 01.09.2025 |
| 209 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 1927 | 30.12.2016 | 268,40 | 18 | 01.09.2025 |
| 210 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 20 | 1930 | 30.12.2016 | 271,50 | 8 | 01.09.2025 |
| 211 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 1912 | 30.12.2016 | 45,20 | 1 | 01.09.2025 |
| 212 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 22 | 1932 | 30.12.2016 | 225,10 | 8 | 01.09.2025 |
| 213 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 23 | 1915 | 30.12.2016 | 151,90 | 12 | 01.09.2025 |
| 214 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 24 | 1930 | 30.12.2016 | 277,60 | 13 | 01.09.2025 |
| 215 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 25 | 1930 | 30.12.2016 | 274,50 | 14 | 01.09.2025 |
| 216 | Смидович | п. Смидович, ул. 30 лет Победы, д. 27 | 1930 | 30.12.2016 | 250,70 | 26 | 01.09.2025 |
| 217 | Смидович | п. Смидович, ул. 7 Ноября, д. 31 | 1958 | 30.12.2016 | 75,80 | 2 | 01.09.2025 |
| 218 | Смидович | п. Смидович, пер. Амурский, д. 16 | 1978 | 30.12.2016 | 52,50 | 1 | 01.09.2025 |
| 219 | Смидович | п. Смидович, ул. Кирова, д. 8 | 1926 | 30.12.2016 | 156,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 220 | Смидович | п. Смидович, ул. Кирова, д. 9 | 1927 | 30.12.2016 | 202,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 221 | Смидович | п. Смидович, ул. Кирова, д. 10 | 1927 | 30.12.2016 | 137,40 | 11 | 01.09.2025 |
| 222 | Смидович | п. Смидович, ул. Кирова, д. 16 | 1915 | 30.12.2016 | 216,90 | 12 | 01.09.2025 |
| 223 | Смидович | п. Смидович, ул. Кирова, д. 18 | 1915 | 30.12.2016 | 171,30 | 12 | 01.09.2025 |
| 224 | Смидович | п. Смидович, ул. Кирова, д. 20 | 1927 | 30.12.2016 | 193,40 | 13 | 01.09.2025 |
| 225 | Смидович | п. Смидович, ул. Кирова, д. 32 | 1938 | 30.12.2016 | 461,10 | 23 | 01.09.2025 |
| 226 | Смидович | п. Смидович, пер. Партизанский, д. 2А | 1934 | 30.12.2016 | 417,10 | 19 | 01.09.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 227 | Смидович | п. Смидович, ул. Северная, д. 36 | 1982 | 30.12.2016 | 104,60 | 4 | 01.09.2025 |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | x | x | 78 068,00 | 4 380 | x |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к государственной программе«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов |

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению  | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
| всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобрете-ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
|
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв.м | руб. | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 78 068,00 | 3 543 128 240,41 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 | 76 369,00 | 76 369,00 | 3 543 128 240,41 | 0,00 | 0,00 | 70 936,10 | 3 317 286 063,89 | 3 211,90 | 135 864 628,36 | 2 221,00 | 89 977 548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по этапу 2019 года | 6 594,30 | 251 887 106,19 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 | 4 895,30 | 4 895,30 | 251 887 106,19 | 0,00 | 0,00 | 3 469,40 | 194 597 134,82 | 1 106,20 | 45 740 709,70 | 319,70 | 11 549 261,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан  | 3 124,90 | 57 289 971,37 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 | 1 425,90 | 1 425,90 | 57 289 971,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,20 | 45 740 709,70 | 319,70 | 11 549 261,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 3 469,40 | 194 597 134,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469,40 | 3 469,40 | 194 597 134,82 | 0,00 | 0,00 | 3 469,40 | 194 597 134,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по этапу 2020 года | 7 606,24 | 309 749 449,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606,24 | 7 606,24 | 309 749 449,93 | 0,00 | 0,00 | 5 942,44 | 241 994 408,55 | 0,00 | 0,00 | 1 663,80 | 67 755 041,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Валдгеймское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 96,70 | 3 937 921,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 96,70 | 3 937 921,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 3 937 921,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | Итого по Город Биробиджан  | 2 870,34 | 116 889 060,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870,34 | 2 870,34 | 116 889 060,83 | 0,00 | 0,00 | 2 870,34 | 116 889 060,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 487,80 | 19 864 714,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,80 | 487,80 | 19 864 714,24 | 0,00 | 0,00 | 487,80 | 19 864 714,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 2 584,30 | 105 240 633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584,30 | 2 584,30 | 105 240 633,48 | 0,00 | 0,00 | 2 584,30 | 105 240 633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 785,40 | 31 983 900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,40 | 785,40 | 31 983 900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,40 | 31 983 900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 781,70 | 31 833 220,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,70 | 781,70 | 31 833 220,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,70 | 31 833 220,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по этапу 2021 года | 7 237,14 | 309 749 449,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 237,14 | 7 237,14 | 309 749 449,93 | 0,00 | 0,00 | 5 131,44 | 219 625 531,27 | 2 105,70 | 90 123 918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан  | 3 673,66 | 157 232 575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673,66 | 3 673,66 | 157 232 575,89 | 0,00 | 0,00 | 3 673,66 | 157 232 575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 2 033,30 | 87 025 200,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033,30 | 2 033,30 | 87 025 200,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033,30 | 87 025 200,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 1 457,78 | 62 392 955,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,78 | 1 457,78 | 62 392 955,38 | 0,00 | 0,00 | 1 457,78 | 62 392 955,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Птичнинское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 72,4 | 3 098 718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,4 | 72,4 | 3 098 718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,4 | 3 098 718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по этапу 2022 года | 17 999,48 | 808 896 260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 999,48 | 17 999,48 | 808 896 260,20 | 0,00 | 0,00 | 17 761,98 | 798 223 015,09 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 10 673 245,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Валдгеймское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 174,70 | 7 851 014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,70 | 174,70 | 7 851 014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,70 | 7 851 014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | Итого по Птичнинское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 62,80 | 2 822 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 62,80 | 2 822 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 2 822 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Город Биробиджан  | 8 012,22 | 360 069 001,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 012,22 | 8 012,22 | 360 069 001,65 | 0,00 | 0,00 | 8 012,22 | 360 069 001,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 228,70 | 10 277 773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,70 | 228,70 | 10 277 773,29 | 0,00 | 0,00 | 228,70 | 10 277 773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 8 988,06 | 403 923 231,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988,06 | 8 988,06 | 403 923 231,14 | 0,00 | 0,00 | 8 988,06 | 403 923 231,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 533,00 | 23 953 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 23 953 009,01 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 23 953 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по этапу 2023 года | 19 806,14 | 933 701 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 806,14 | 19 806,14 | 933 701 812,00 | 0,00 | 0,00 | 19 806,14 | 933 701 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан  | 8 890,38 | 419 110 635,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890,38 | 8 890,38 | 419 110 635,15 | 0,00 | 0,00 | 8 890,38 | 419 110 635,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Бирское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 2 209,20 | 104 146 191,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,20 | 2 209,20 | 104 146 191,19 | 0,00 | 0,00 | 2 209,20 | 104 146 191,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 3 242,76 | 152 870 316,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242,76 | 3 242,76 | 152 870 316,37 | 0,00 | 0,00 | 3 242,76 | 152 870 316,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 1 060,80 | 50 008 274,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,80 | 1 060,80 | 50 008 274,31 | 0,00 | 0,00 | 1 060,80 | 50 008 274,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 3 832,40 | 180 667 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832,40 | 3 832,40 | 180 667 147,88 | 0,00 | 0,00 | 3 832,40 | 180 667 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 570,60 | 26 899 247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,60 | 570,60 | 26 899 247,10 | 0,00 | 0,00 | 570,60 | 26 899 247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|   | Всего по этапу 2024 года | 18 824,70 | 929 144 162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 824,70 | 18 824,70 | 929 144 162,16 | 0,00 | 0,00 | 18 824,70 | 929 144 162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Пашковское сельское поселение (Облученский муниципальный район) | 715,50 | 35 315 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,50 | 715,50 | 35 315 444,50 | 0,00 | 0,00 | 715,50 | 35 315 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 8 606,70 | 424 807 038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606,70 | 8 606,70 | 424 807 038,65 | 0,00 | 0,00 | 8 606,70 | 424 807 038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 482,70 | 23 824 968,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,70 | 482,70 | 23 824 968,63 | 0,00 | 0,00 | 482,70 | 23 824 968,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 4 194,50 | 207 030 932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194,50 | 4 194,50 | 207 030 932,13 | 0,00 | 0,00 | 4 194,50 | 207 030 932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Смидовичское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 4 825,30 | 238 165 778,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825,30 | 4 825,30 | 238 165 778,25 | 0,00 | 0,00 | 4 825,30 | 238 165 778,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к государственной программе«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов |

План мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно:Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| **Всего** | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 4380 | 1806 | 851 | 955 | 78068,0 | 34302,43 | 43765,57 | 3 543 128 240,41 | 3 507 346 222,59 | 35 427 740,42 | 354 277,40 | 65831153,0 | 0,0 | 65831153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | Всего по этапу 2019 года | 391 | 122 | 3 | 119 | 6 594,30 | 148,60 | 6 445,70 | 251 887 106,19 | 249 343 300,00 | 2 518 620,00 | 25 186,19 | 65831153,0 | 0,0 | 65831153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан | 194 | 57 | 0 | 57 | 3 124,90 | 0,00 | 3 124,90 | 57 289 971,37 | 56 711 400,34 | 572 842,61 | 5 728,42 | 65831153,0 | 0,0 | 65831153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 197 | 65 | 3 | 62 | 3 469,40 | 148,60 | 3 320,80 | 194 597 134,82 | 192 631 899,66 | 1 945 777,39 | 19 457,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по этапу 2020 года | 453 | 146 | 57 | 89 | 7 606,24 | 2 941,73 | 4 664,51 | 309 749 449,93 | 306 621 293,30 | 3 097 184,78 | 30 971,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Итого по Валдгеймское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 3 | 2 | 0 | 2 | 96,70 | 0,00 | 96,70 | 3 937 921,01 | 3 898 151,98 | 39 375,28 | 393,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по Город Биробиджан | 200 | 57 | 39 | 18 | 2 870,34 | 1 971,93 | 898,41 | 116 889 060,83 | 115 708 599,36 | 1 168 773,73 | 11 687,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 27 | 8 | 0 | 8 | 487,80 | 0,00 | 487,80 | 19 864 714,24 | 19 664 100,69 | 198 627,28 | 1 986,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 124 | 41 | 10 | 31 | 2 584,30 | 630,40 | 1 953,90 | 105 240 633,48 | 104 177 809,37 | 1 052 301,10 | 10 523,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 66 | 22 | 2 | 20 | 785,40 | 63,10 | 722,30 | 31 983 900,30 | 31 660 895,20 | 319 807,02 | 3 198,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 33 | 16 | 6 | 10 | 781,70 | 276,30 | 505,40 | 31 833 220,07 | 31 511 736,70 | 318 300,37 | 3 183,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | Всего по этапу 2021 года | 451 | 160 | 80 | 80 | 7 237,14 | 3 405,73 | 3 831,41 | 309 749 449,93 | 306 621 293,30 | 3 097 184,78 | 30 971,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан | 232 | 88 | 58 | 30 | 3 673,66 | 2 406,06 | 1 267,60 | 157 232 575,89 | 155 644 685,66 | 1 572 168,54 | 15 721,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 103 | 37 | 1 | 36 | 2 033,30 | 52,60 | 1 980,70 | 87 025 200,08 | 86 146 333,45 | 870 164,98 | 8 701,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 114 | 35 | 21 | 14 | 1 457,78 | 874,67 | 583,11 | 62 392 955,38 | 61 762 849,54 | 623 867,17 | 6 238,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по Птичнинское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 2 | 2 | 2 | 0 | 72,4 | 72,4 | 0,0 | 3 098 718,58 | 3 067 424,65 | 30 984,09 | 309,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по этапу 2022 года | 1073 | 581 | 316 | 265 | 17999,48 | 8637,05 | 9 362,43 | 808 896 260,20 | 800 727 224,88 | 8 088 153,79 | 80 881,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Итого по Валдгеймское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 9 | 4 | 4 | 0 | 174,70 | 174,70 | 0,00 | 7 851 014,39 | 7 771 727,08 | 78 502,29 | 785,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по Птичнинское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | 9 | 9 | 0 | 9 | 62,80 | 0,00 | 62,80 | 2 822 230,72 | 2 793 729,03 | 28 219,49 | 282,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого по Город Биробиджан | 487 | 292 | 216 | 76 | 8 012,22 | 4 801,25 | 3 210,97 | 360 069 001,65 | 356 432 668,37 | 3 600 329,98 | 36 003,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 12 | 12 | 1 | 11 | 228,70 | 52,60 | 176,10 | 10 277 773,29 | 10 173 978,16 | 102 767,46 | 1 027,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 531 | 252 | 86 | 166 | 8 988,06 | 3 208,70 | 5 779,36 | 403 923 231,14 | 399 844 014,43 | 4 038 828,43 | 40 388,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 25 | 12 | 9 | 3 | 533,00 | 399,80 | 133,20 | 23 953 009,01 | 23 711 107,81 | 239 506,14 | 2 395,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по этапу 2023 года | 1098 | 432 | 197 | 235 | 19806,14 | 9 484,02 | 10322,12 | 933 701 812,00 | 924 272 366,64 | 9 336 084,51 | 93 360,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан | 443 | 155 | 85 | 70 | 8 890,38 | 4 973,02 | 3 917,36 | 419 110 635,15 | 414 878 041,00 | 4 190 687,28 | 41 906,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по Бирское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 120 | 66 | 8 | 58 | 2 209,20 | 272,10 | 1 937,10 | 104 146 191,19 | 103 094 419,83 | 1 041 357,78 | 10 413,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 219 | 79 | 21 | 58 | 3 242,76 | 902,00 | 2 340,76 | 152 870 316,37 | 151 326 480,56 | 1 528 550,31 | 15 285,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 39 | 25 | 12 | 13 | 1 060,80 | 497,00 | 563,80 | 50 008 274,31 | 49 503 241,24 | 500 032,74 | 5 000,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 246 | 97 | 64 | 33 | 3 832,40 | 2 440,50 | 1 391,90 | 180 667 147,88 | 178 842 592,14 | 1 806 490,83 | 18 064,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 31 | 10 | 7 | 3 | 570,60 | 399,40 | 171,20 | 26 899 247,10 | 26 627 591,87 | 268 965,57 | 2 689,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по этапу 2024 года | 914 | 363 | 196 | 167 | 18824,70 | 9 685,30 | 9 139,40 | 929 144 162,16 | 919 760 744,47 | 9 290 512,56 | 92 905,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Итого по Пашковское сельское поселение (Облученский муниципальный район) | 20 | 14 | 6 | 8 | 715,50 | 306,60 | 408,90 | 35 315 444,50 | 34 958 794,18 | 353 119,13 | 3 531,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | 380 | 160 | 68 | 92 | 8 606,70 | 3 204,20 | 5 402,50 | 424 807 038,65 | 420 516 916,57 | 4 247 645,62 | 42 476,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 27 | 8 | 7 | 1 | 482,70 | 422,40 | 60,30 | 23 824 968,63 | 23 584 360,51 | 238 225,86 | 2 382,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | 213 | 84 | 52 | 32 | 4 194,50 | 2 618,20 | 1 576,30 | 207 030 932,13 | 204 940 128,80 | 2 070 102,31 | 20 701,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Смидовичское | 274 | 97 | 63 | 34 | 4 825,30 | 3 133,90 | 1 691,40 | 238 165 778,25 | 235 760 544,41 | 2 381 419,64 | 23 814,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | городское поселение (Смидовичский муниципальный район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 4к государственной программе«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019 –2025 годов |

Планируемые показатели

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1125,3 | 8153,0 | 8731,80 | 15274,76 | 19403,36 | 15302,48 | 10077,3 | 78068,0 | 80 | 482 | 462 | 1 004 | 1 042 | 811 | 499 | 4 380 |
|   | Всего по этапу 2019 года  | 1 125,30 | 5 469,00 | x | x | x | x | x | 6 594,30 | 80 | 311 | x | x | x | x | x | 391 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан | 1 125,30 | 1 999,60 | x | x | x | x | x | 3 124,90 | 80 | 114 | x | x | x | x | x | 194 |
| 2 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | 3 469,40 | x | x | x | x | x | 3 469,40 | x | 197 | x | x | x | x | x | 197 |
|   | Всего по этапу 2020 года  | x | 2 684,00 | 4 922,24 | x | x | x | x | 7 606,24 | x | 171 | 282 | x | x | x | x | 453 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Итого по Валдгеймское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | x | 96,70 | x | x | x | x | x | 96,70 | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 |
| 2 | Итого по Город Биробиджан | x | 1 020,20 | 1 850,14 | x | x | x | x | 2 870,34 | x | 69 | 131 | x | x | x | x | 200 |
| 3 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | 487,80 | x | x | x | x | 487,80 | x | x | 27 | x | x | x | x | 27 |
| 4 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | 2 584,30 | x | x | x | x | 2 584,30 | x | x | 124 | x | x | x | x | 124 |
| 5 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | x | 785,40 | x | x | x | x | x | 785,40 | x | 66 | x | x | x | x | x | 66 |
| 6 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | x | 781,70 | x | x | x | x | x | 781,70 | x | 33 | x | x | x | x | x | 33 |
|   | Всего по этапу 2021 года  | x | x | 3 809,56 | 3 427,58 | x | x | x | 7 237,14 | x | x | 180 | 271 | x | x | x | 451 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан | x | x | 1 039,16 | 2 634,50 | x | x | x | 3 673,66 | x | x | 51 | 181 | x | x | x | 232 |
| 2 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | 2 033,30 | x | x | x | x | 2 033,30 | x | x | 103 | x | x | x | x | 103 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | 664,70 | 793,08 | x | x | x | 1 457,78 | x | x | 24 | 90 | x | x | x | 114 |
| 4 | Итого по Птичнинское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | x | x | 72,40 | x | x | x | x | 72,40 | x | x | 2 | x | x | x | x | 2 |
|   | Всего по этапу 2022 года  | x | x | x | 11847,18 | 6152,30 | x | x | 17999,48 | x | x | x | 733 | 340 | x | x | 1 073 |
| 1 | Итого по Валдгеймское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | x | x | x | x | 174,70 | x | x | 174,70 | x | x | x | x | 9 | x | x | 9 |
| 2 | Итого по Птичнинское сельское поселение (Биробиджанский муниципальный район) | x | x | x | 62,80 | x | x | x | 62,80 | x | x | x | 9 | x | x | x | 9 |
| 3 | Итого по Город Биробиджан | x | x | x | 5 968,42 | 2043,80 | x | x | 8012,22 | x | x | x | 373 | 114 | x | x | 487 |
| 4 | Итого по Известковское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | x | x | 228,70 | x | x | 228,70 | x | x | x | x | 12 | x | x | 12 |
| 5 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | x | 5 282,96 | 3 705,10 | x | x | 8 988,06 | x | x | x | 326 | 205 | x | x | 531 |
|  | Итого по Теплоозерское | x | x | x | 533,00 | x | x | x | 533,00 | x | x | x | 25 | x | x | x | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6 | городское поселение (Облученский муниципальный район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Всего по этапу 2023 года  | x | x | x | x | 13 251,06 | 6 555,08 | x | 19806,14 | x | x | x | x | 702 | 396 | x | 1 098 |
| 1 | Итого по Город Биробиджан | x | x | x | x | 6 456,10 | 2 434,28 | x | 8 890,38 | x | x | x | x | 319 | 124 | x | 443 |
| 2 | Итого по Бирское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 2 209,20 | x | 2 209,20 | x | x | x | x | x | 120 | x | 120 |
| 3 | Итого по Облученское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | x | x | 1 743,16 | 1 499,60 | x | 3 242,76 | x | x | x | x | 117 | 102 | x | 219 |
| 4 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | x | x | 1 060,80 | x | x | 1 060,80 | x | x | x | x | 39 | x | x | 39 |
| 5 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | x | x | x | x | 3 420,40 | 412,00 | x | 3 832,40 | x | x | x | x | 196 | 50 | x | 246 |
| 6 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | x | x | x | x | 570,60 | x | x | 570,60 | x | x | x | x | 31 | x | x | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|   | Всего по этапу 2024 года  | x | x | x | x | x | 8 747,40 | 10077,3 | 18824,7 | x | x | x | x | x | 415 | 499 | 914 |
| 1 | Итого по Пашковское сельское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 715,50 | 0,00 | 715,50 | x | x | x | x | x | 20 | x | 20 |
| 2 | Итого по Теплоозерское городское поселение (Облученский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 4 177,70 | 4 429,00 | 8 606,70 | x | x | x | x | x | 185 | 195 | 380 |
| 3 | Итого по Волочаевское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 482,70 | 0,00 | 482,70 | x | x | x | x | x | 27 | x | 27 |
| 4 | Итого по Приамурское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 1 711,60 | 2 482,90 | 4 194,50 | x | x | x | x | x | 88 | 125 | 213 |
| 5 | Итого по Смидовичское городское поселение (Смидовичский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 1 659,90 | 3 165,40 | 4 825,30 | x | x | x | x | x | 95 | 179 | 274 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности

первого заместителя председателя

правительства области Д.Ф. Братыненко